|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (инженерной, транспортной, дорожной, социальной и пр.) в муниципальном образовании- Ухоловский муниципальный район Рязанской области на 2016 год и последующие годы** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** |  | **Наименование объектов, сооружений или вида работ** | **Месторасположение объектов** | |  | | --- | | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | **Планируемые сроки завершения строительства (проектирования)** | **Стадия реализации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Ухоловский район** | **Проектирование и строительство объектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| 1 | Водоснабжение с.Лубянки | с.Лубянки | 15000 | 2016-2017 | Проектносметная документация готова . Строительство не начато |
| 2 | Водоснабжение с.Ольхи | с.Ольхи | 8000 | 2017 | Проектирование |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Межпоселковый газопровод к д.Сухарево | Территория Смолеевского сельского поселения | 3500,00 | 2016-2017 | Предпроектные работы |
| 4 | Реконструкция гидротехнического сооружения на р. Аксень в р.п. Ухолово | р.п.Ухолово | 26000,00 | 2016-2017 | Проектносметная документация готова . Строительство не начато |
| 5 | Газификация д. Сухарево Ухоловского района | д. Сухарево | 1800\* | 2017 | Предпроектные работы |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Ухоловский район | 70212,00 | 2015-2016 | Строительство и проектирование |
| **Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры** | | | | | |
| 7 | Дом культуры на 400 мест | р.п.Ухолово | 85466,00 | 2013-2016 | Строительство |
| 8 | Строительство АТП ФОК "Аксень" | р.п.Ухолово | 4000,00 | 2016 | Проектирование |
| 9 | Строительство детского сада на 120 мест | р.п.Ухолово | 85000,00 | 2015-2016 | Проектирование- строительство |
| 10 | Строительство начальной школы | р.п.Ухолово | 130000,00 | 2016 | Проектирование-строительство |
| 11 | 12-ти квартирный жилой дом для детей сирот | р.п.Ухолово | 15000,00 | 2015-2016 | строительство |
| 12 | 30-ти квартирный жилой дом в р.п. Ухолово | р.п.Ухолово | 34000,00 | 2015-2016 | строительство |
| 13 | Тепличный комплекс площадью 26 га | р.п.Ухолово | 1700000,00 | 2014-2016 | строительство |